भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 989

26 जुलाई, 2018 को  उत्तर के लिए

^g`n;* ;kstuk ds rgr ifj;kstukvksa dh fLFkfr

989- Jh lat; flag%

D;k आवासन और शहरी कार्य ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ;g lp gS fd dsUnz ljdkj }kjk ^g`n;* ¼,pvkjvkbZMh,okbZ½ ;kstuk ds rgr fofHkUu ifj;kstukvksa ds fy, jkT; ljdkjksa dks ek= 52 izfr'kr èkujkf'k gh tkjh dh xbZ gS(

¼[k½ ;fn gka] rks 2015 ls vc rd jkT; ljdkjksa }kjk 'kq: dh xbZ ifj;kstukvksa dk o"kZ&okj vkSj jkT;&okj C;kSjk D;k gS(

¼x½ 30 twu] 2018 dh fLFkfr ds vuqlkj jkT;ksa }kjk 'kq: dh xbZ ifj;kstukvksa dh fLFkfr dk C;kSjk D;k gS( vkSj

¼?k½ 2015 ls ysdj vc rd izR;sd ifj;kstuk ds fy, iz;qDr èkujkf'k dk ifj;kstuk&okj] jkT;&okj vkSj o"kZ&okj C;kSjk D;k gS\

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री(स्‍वतंत्र प्रभार)

( श्री हरदीप सिंह पुरी )

******

(क) : जी नहीं । हृदय एक केन्‍द्रीय क्षेत्र की स्‍कीम होने के कारण, निधियां शहरों को सीधे जारी की जाती हैं । 421 करोड़ रू0 की कुल संस्‍वीकृत निधियों में से, अब तक 276.39 करोड़ रू0 की धनराशि (66%) जारी की गई है ।

(ख)से(घ) : ब्‍यौरा अनुलग्‍नक –क के रूप में संलग्‍न है ।

अनुलग्‍नक –क

अजमेर (राजस्‍थान)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | स्‍वीकृति की तारीख | परियोजना की कुल लागत (करोड रू0 में) | अब तक जारी राशि (करोड रू0 में) | प्रगति की स्थिति (30 जून, 2018 तक) | अब तक प्राप्‍त उपयोगिता प्रमाण पत्र (करोड रू0 में) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | अजमेर के लिए अकबरी किला और सोनीजी की नसिया को जोड़ने वाले विरासत सैर स्‍थल का विकास | 5.01.2016 | 5.72 | 4.40 | 75% प्रगति | 2.44 |
| 2 | अजमेर में जयपुर रोड के परिवेश का विकास | 4.07.2016 | 3.54 | 2.82 | 60% प्रगति | 0.92 |
| 3 | अजमेर में पुष्‍कर विरासत सैर स्‍थल का विकास | 4.07.2016 | 6.16 | 4.92 | 70% प्रगति | 2.73 |
| 4 | अजमेर में सुभाष उद्यान का विकास | 4.07.2016 | 8.30 | 6.58 | 75% प्रगति | 7.37 |
| 5 | अजमेर में अन्‍नासागर लेकफ्रंट का उन्‍नयन | 19.10.2016 | 11.69 | 9.34 | 70% प्रगति | 4.34 |
|  | कुल |  | 35.41 | 28.06 |  | 17.80 |

अमरावती (आन्‍ध्र प्रदेश)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | स्‍वीकृति की तारीख | परियोजना की कुल लागत (करोड रू0 में) | अब तक जारी राशि (करोड रू0 में) | प्रगति की स्थिति (30 जून, 2018 तक) | अब तक प्राप्‍त उपयोगिता प्रमाण पत्र (करोड रू0 में) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | अमरावती में विरासत स्‍थलों तक सम्‍पर्क सड़क का उन्‍नयन | 28.10.2015 | 10.01 | 8.96 | 100% पूर्ण | 8.92 |
| 2 | अमरावती में विरासत सैर स्‍थल का विकास | 28.10.2015 | 2.32 | 2.07 | 98% प्रगति |  |
| 3 | अमरावती में विरासत पार्क का विकास | 31.03.2016 | 6.41 | 1.28 | परियोजना को अमरावती तालाब के विकास से बदला गया | - |
|  | कुल |  | 18.74 | 12.31 |  | 8.92 |

कांचीपुरम (तमिलनाडु)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | स्‍वीकृति की तारीख | परियोजना की कुल लागत (करोड रू0 में) | अब तक जारी राशि (करोड रू0 में) | प्रगति की स्थिति (30 जून, 2018 तक) | अब तक प्राप्‍त उपयोगिता प्रमाण पत्र (करोड रू0 में) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ऐकम्‍बेरेश्‍वर मंदिर के आस-पास विकास और अवसंरचना उन्‍नयन | 17.02.2016 | 9.89 | 7.08 | 60% प्रगति | 4.64 |
| 2 | वरधराज पेरूमल मंदिर जोन के निकट विकास और अवसंरचना उन्‍नयन | 17.02.2016 | 7.63 | 6.08 | 58% प्रगति | 2.81 |
| 3. | कामची अम्‍मन मंदिर के निकट विकास और अवसंरचना कार्यों के लिए डीपीआर । | 10.10.2017 | 2.46 | 0.98 | 15% प्रगति | 0.40 |
|  | कुल |  | 19.98 | 14.14 |  | 7.85 |

अमृतसर (पंजाब)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | स्‍वीकृति की तारीख | परियोजना की कुल लागत (करोड रू0 में) | अब तक जारी राशि (करोड रू0 में) | प्रगति की स्थिति (30 जून, 2018 तक) | अब तक प्राप्‍त उपयोगिता प्रमाण पत्र (करोड रू0 में) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | रामबाग गार्डन का भू-दृश्‍य सुधार और ऐतिहासिक दृष्टि से निरूपण | 07.12.2015 | 1.87 | 0.37 | एएसआई द्वारा कार्यान्‍वयन एजेंसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और संविदा दी जा रही है | 0.82 |
|  | अमृतसर में रामबाग गार्डन के पुनरूद्वार के लिए एएमसी को अतिरिक्‍त भुगतान | 09.11.2016 | 0.63 | 0.12 |  |  |
| # | रामबाग गार्डन में सतही पार्किंग की व्‍यवस्‍था करना | 07.12.2015 | 1.12 | 0.22 | परियोजना रद्द कर दी गई |  |
| 2 | रामबाग गेट का पुनरूद्धार और अनुकूल पुन: उपयोग | 07.12.2015 | 1.08 | 2.66 | 95% प्रगति |  |
| 3 | अमृतसर में गोल्‍डन टेंपल को जाने वाली 21 प्रमुख सड़कों का व्‍यापक सड़क विकास और उन्‍नयन | 10.10.2016 | 31.99 | 31.98 | 75% प्रगति | 25.30 |
| # | अमृतसर में रामबाग गार्डन के दक्षिणी किनारे के साथ पब्लिक प्‍लाजा का विकास | 10.10.2016 | 0.99 | 0.39 | परियोजना रद्द कर दी गई | - |
| 4 | अमृतसर में गोलबाग में सड़क और भू.दृश्‍य के माध्‍यम से कनेक्टिविटी और लिंकेज को व्‍यवस्थित करना | 10.10.2016 | 4.99 | 3.79 | 95% प्रगति | 1.80 |
| 5 | अमृतसर में बाह्य और आन्‍तरिक सर्कुलर रोड के साथ मोबिलिटी कॉरीडोर का व्‍यापक सुधार | 10.10.2016 | 4.99 | 3.89 | 90% प्रगति | 1.90 |
| 6 | 40 खू अथवा 40 कुंओं तथा उपनिवेशीय अवधि के विद्युत घरों का पुनरूद्वार और अवसंरचना विकास | 10.10.2016 | 4.99 | 3.89 | 95% प्रगति | 1.90 |
| 7 | अमृतसर में यूबीडीसी कैनाल पर पर्यावरण पार्क का विकास | 10.10.2016 | 0.99 | 0.78 | 50% प्रगति | 0.40 |
| 8 | अमृतसर में वर्तमान उपायुक्‍त अमृतसर कार्यालय की औपनिवेशिक अवधि के ऐतिहासिक ढांचे की संरचनात्‍मक रेट्रोफिटिंग और उन्‍नयन | 10.10.2016 | 1.99 | 1.58 | 60% प्रगति | 0.79 |
| 9 | अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह पेनोरमा का उन्‍नयन | 10.10.2016 | 0.50 | 0.40 | 98% प्रगति | 0.20 |
| 10 | सैन्‍सर के साथ शहर में व्‍याख्‍यात्‍मक साइनेज | 14.10.2016 | 5.34 | 2.13 |  | - |
|  | कुल |  | 61.47 | 52.20 |  | 33.11 |

बादामी (कर्नाटक)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | स्‍वीकृति की तारीख | परियोजना की कुल लागत (करोड रू0 में) | अब तक जारी राशि (करोड रू0 में) | प्रगति की स्थिति (30 जून, 2018 तक) | अब तक प्राप्‍त उपयोगिता प्रमाण पत्र (करोड रू0 में) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | तक्कोटे गांव में गाद शोधन संयंत्र का विकास | 23.06.2016 | 0.51 | 0.37 | 65% प्रगति | 0.07 |
| 2 | बादामी कस्‍बे के लिए जीरो अपशिष्‍ट प्रबंधन | 29.06.2016 | 2.30 | 1.84 | 80% प्रगति . | 0.46 |
| 3 | बादामी में ऐतिहासिक, वर्नाकुलर बिल्डिंग फैकेड और स्‍ट्रीटस्‍केप में सुधार | 29.06.2016 | 2.09 | 0.41 | एएसआई की सिफारिश के बाद संविदा दी गई | - |
| 4 | बादामी में आरटेरियल रोड, परिवहन अवसंरचना, पार्किंग और सड़क साइनेज का एकीकृत विकास और सुधार | 29.06.2016 | 13.76 | 2.75 | 15% प्रगति | - |
|  | कुल |  | 18.66 | 5.37 |  | 0.53 |

द्वारका (गुजरात)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | स्‍वीकृति की तारीख | परियोजना की कुल लागत (करोड रू0 में) | अब तक जारी राशि (करोड रू0 में) | प्रगति की स्थिति (30 जून, 2018 तक) | अब तक प्राप्‍त उपयोगिता प्रमाण पत्र (करोड रू0 में) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | वेजीटेबल मार्केट स्‍क्‍वेयर | 4.07.2016 | 3.71 | 2.49 | 55% प्रगति | 0.27 |
| 2 | सिद्धेश्‍वर महादेव प्रीसिंक्‍ट | 4.07.2016 | 3.23 | 2.53 | 60% प्रगति | 0.90 |
| 3 | दर्शन पथ-तीन बत्‍ती | 4.07.2016 | 1.97 | 1.40 | 55% प्रगति | 1.10 |
| 4 | द्वारकाधीश टेंपल स्‍कवायर में हेरीटेज क्षेत्र 01 का विकास | 14.10.2016 | 2.74 | 2.13 | 70% प्रगति | 0.90 |
| 5 | इस्‍कॉन गेट से द्वारकाधीश मंदिर तक विरासत जोन 04 मुख्‍य प्रोसेसशनल स्‍ट्रीट (दर्शन पथ) का विकास | 14.10.2016 | 7.24 | 4.48 | 60% प्रगति | 1.60 |
| 6 | भेट द्वारका दर्शन सर्किट का विकास | 24.08.2017 | 13.48 | 5.39 | 5% प्रगति | - |
|  | कुल |  | 32.37 | 18.42 |  | 4.77 |

वारंगल (तेलंगाना)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | स्‍वीकृति की तारीख | परियोजना की कुल लागत (करोड रू0 में) | अब तक जारी राशि (करोड रू0 में) | प्रगति की स्थिति (30 जून, 2018 तक) | अब तक प्राप्‍त उपयोगिता प्रमाण पत्र (करोड रू0 में) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | वारंगल में भद्रकाली लेक फोरशोर का विकास . | 14.10.2015 | 14.94 | 11.11 | 58% प्रगति | 2.02 |
| 2 | 1000 पिलर टेम्‍पल क्षेत्र का विकास कार्य | 28.03.2016 | 0.94 | 0.18 | 30% प्रगति | 0.14 |
| 3 | काजीपेठ दरगाह में विकास कार्य | 28.03.2016 | 1.78 | 0.35 | 100% पूर्ण | 0.36 |
| 4 | पदमाक्षी मन्दिर में तालाब का पुनरूद्धार | 28.03.2016 | 2.03 | 1.62 | 70% प्रगति | 0.41 |
| 5 | फोर्ट वारांगल का पुनरूद्धार और विकास | 14.10.2016 | 15.29 | 6.11 | 5% प्रगति | - |
|  | कुल |  | 34.98 | 19.37 |  | 2.93 |

गया (बिहार)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | स्‍वीकृति की तारीख | परियोजना की कुल लागत (करोड रू0 में) | अब तक जारी राशि (करोड रू0 में) | प्रगति की स्थिति (30 जून, 2018 तक) | अब तक प्राप्‍त उपयोगिता प्रमाण पत्र (करोड रू0 में) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | गया: ब्रह्मसत और वैतरणी सरोवर पर घाटों और सरोवरों का विकासव | 31.03.2016 | 5.86 | 4.68 | 45% प्रगति | 2.07 |
| 2 | गया में घाट और विष्‍णुपद मन्दिर परिसर (जोन-।) का विकास | 29.12.2016 | 8.78 | 3.51 | 8% प्रगति | 0.85 |
| 3 | गया में अक्षयवट काम्‍पलैक्‍स (जोन-2) का विकास | 29.12.2016 | 1.61 | 1.28 | 70% प्रगति | 0.64 |
| 4 | बोधगया में दुगेश्‍वरी हिल से महाबोधी टैम्‍पल (जोन-6) को जोड़ने वाले पाथवे का विकास | 29.12.2016 | 18.42 | 7.36 | 2% प्रगति | - |
|  | कुल |  | 34.67 | 16.83 |  | 3.56 |

मथुरा (उत्‍तर प्रदेश)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | स्‍वीकृति की तारीख | परियोजना की कुल लागत (करोड रू0 में) | अब तक जारी राशि (करोड रू0 में) | प्रगति की स्थिति (30 जून, 2018 तक) | अब तक प्राप्‍त उपयोगिता प्रमाण पत्र (करोड रू0 में) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | वृन्‍दावन परिक्रमा मार्ग का पुनर्विकास और पुनरूद्धार | 08.03. 2016 | 10.56 | 7.68 | 68% प्रगति | 2.27 |
| 2 | कृष्‍ण जन्‍मभूमि क्षेत्र का विकास | 29.12.2016 | 13.02 | 5.20 | 30% प्रगति | 4.21 |
| 3 | मथुरा में ऐतिहासिक छाता बाजार का पुनरूद्धार | 29.12.2016 | 6.15 | 2.46 | 5% प्रगति . | - |
| 4 | मथुरा में ऐतिहासिक विश्राम घाट का पुनरूद्धार | 29.12.2016 | 3.62 | 1.45 | 5% प्रगति . | - |
|  | कुल |  | 33.35 | 16.79 |  | 10.39 |

पुरी (ओडिशा)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | स्‍वीकृति की तारीख | परियोजना की कुल लागत (करोड रू0 में) | अब तक जारी राशि (करोड रू0 में) | प्रगति की स्थिति (30 जून, 2018 तक) | अब तक प्राप्‍त उपयोगिता प्रमाण पत्र (करोड रू0 में) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | पुरी में बंकी मुहाना में अपजल शोधन संयंत्र से शोधित जल का उपयोग करके भू-दृश्‍य गार्डन का विकास । | 31.03.2016 | 3.66 | 3.65 | 90% प्रगति | 2.72 |
| 2 | पुरी में श्रीजगन्‍नाथ बल्‍लभ मठ गार्डन का भू-दृश्‍य विकास | 10.10.2016 | 8.80 | 3.52 | 20% प्रगति | - |
| 3 | पुरी में नदी मुहाना अथरनाला के साथ भू- दृश्‍य विकास | 10.10.2016 | 1.99 | 1.54 | 50% प्रगति | 0.35 |
| 4 | पुरी में बड़ा ओडिया मठ और गंगा माता मठ का सुधार और अग्रभाग का उन्‍नयन | 10.10.2016 | 1.84 | 0.73 | 40% प्रगति | - |
| 5 | पुरी के जगघारा में स्थित 07 पोखरियों और तालाबों का पुनरूद्धार | 10.10.2016 | 1.14 | 0.79 | 60% प्रगति | 0.34 |
| 6 | पुरी में श्री जगन्‍नाथ मंदिर के परिक्रमा मार्ग के साथ भवन के अग्रभाग की रेट्रोफिटिंग | 10.10.2016 | 2.97 | 1.19 | 50% प्रगति | - |
|  | कुल |  | 20.40 | 11.42 |  | 3.41 |

वेलनकन्‍नी (तमिलनाडु)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | स्‍वीकृति की तारीख | परियोजना की कुल लागत (करोड रू0 में) | अब तक जारी राशि (करोड रू0 में) | प्रगति की स्थिति (30 जून, 2018 तक) | अब तक प्राप्‍त उपयोगिता प्रमाण पत्र (करोड रू0 में) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | वेलनकल्‍ली में अवसंरचना सहायता का विकास | 21.12.2015 | 0.97 | 0.77 | 100% पूर्ण | 0.07 |
| 2 | तीन निरूपण जोन (टाउन कोर, बीच सिविक और मनोरंजनात्‍मक जोन, परिवहन साधन ) का विरासत आधारति अवसंरचना विकास | 29.12.2016 | 10.37 | 7.66 | 55% प्रगति | 3.52 |
| 3. | तीन निरूपण जोन (टाउन कोर, बीच सिविक और मनोरंजनात्‍मक जोन, परिवहन साधन) का अतिरिक्‍त विरासत आधारित अवसंरचना विकास के लिए डीपीआर | 16.11.2017 | 8.66 | 3.46 | 20% प्रगति | - |
|  | कुल |  | 20.00 | 11.89 |  | 3.59 |

वाराणसी (उत्‍तर प्रदेश)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | स्‍वीकृति की तारीख | परियोजना की कुल लागत (करोड रू0 में) | अब तक जारी राशि (करोड रू0 में) | प्रगति की स्थिति (30 जून, 2018 तक) | अब तक प्राप्‍त उपयोगिता प्रमाण पत्र (करोड रू0 में) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | वाराणसी में विभिन्‍न विरासत स्‍थलों तक 10 संपर्क सड़कों का निर्माण | 01.06.2015 | 7.91 | 7.91 | 100% पूर्ण | 6.28 |
| # | दशाश्‍वमेध –गोडोवलिया कल्‍चर क्‍वार्टर का विकास | 18.04.2016 | 2.04 | 0.40 | परियोजना रद्द की गई | - |
| 2 | विरासत केन्द्र के रूप में टाऊन हॉल का पुनर्विकास | 18.04.2016 | 2.58 | 2.24 | 100% पूर्ण | 1.67 |
| 3 | वाराणसी में विभिन्‍न विरासत स्‍थलों तक जाने वाली 24 सड़कों का विकास | 13.04.2016 | 29.89 | 21.68 | 100% पूर्ण | 3.76 |
| 4 | वाराणसी में दुर्गाकुंड, कुरूक्षेत्र पोखरा और अससी घाट को जोड़ने वाली सड़क के विरासत परिवेश का विकास | 29.06.2016 | 1.86 | 1.42 | 100% पूर्ण | 0.30 |
| 5 | वाराणसी में विरासत कलात्‍मक पेंट वर्क करना | 23.08.2016 | 0.07 | 0.07 | 100% पूर्ण | - |
| 6 | कबीर चौरा और पिपलानी कटरा के निकट विरासत सैर | 14.10.2016 | 2.51 | 2.29 | 80% प्रगति | 1.43 |
| 7 | वाराणसी में 81 विरासत स्‍थलों का विकास | 14.10.2016 | 10.75 | 9.40 | 95% प्रगति | 6.88 |
| 8 | ओल्‍डकाशी में एलईडी स्‍ट्रीट लाइटों के लिए विरासत संवेदी अवसंरचना का कार्यान्‍वयन | 15.05.2017 | 26.50 | 21.20 | 100% पूर्ण | 21.80 |
| 9 | वाराणसी में विभिन्‍न विरासत स्‍थलों तक जाने वाली 10 सड़को का थिमैटिक विकास | 30.05.2017 | 6.00 | 2.40 | 25% प्रगति | - |
| 10. | टाउन हाल और दुर्गा मंदिर के एैतिहासिक स्‍मारक के लिए अग्रभाग की लाइटिंग | 06.02.2018 | 1.03 | 0.82 | 100% पूर्ण | 0.41 |
|  | कुल |  | 91.14 | 69.01 |  | 42.53 |

-------